# Plan działania

# Muzeum Kinematografii w Łodzi

# na rzecz poprawy zapewniania dostępności

# osobom ze szczególnymi potrzebami

# na lata 2024 - 2025

Data utworzenia dokumentu

2023-12-28

## Wstęp

Niniejszy dokument stanowi kontynuację planu działania Muzeum Kinematografii 
w Łodzi na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2023. Dokument zawiera informacje o całokształcie działań podejmowanych przez Muzeum w związku z obowiązkiem zapewnienia przez podmioty publiczne dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przedstawiamy w nim wymogi prawne, podejmowane dotychczas działania oraz harmonogram przyszłych prac. Realizacja planu pozwoli na zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Plan został przygotowany zgodnie z wymaganiami ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

## Podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującymi od 2019 r. przepisami każdy podmiot publiczny ma obowiązek tak prowadzić swoją działalność, aby zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do wszystkich swoich pomieszczeń i działań, jakie prowadzi na trzech podstawowych obszarach, czyli architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym.
Podstawę prawną stanowią dwa dokumenty:
1. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.; w tekście również, jako Ustawa o dostępności cyfrowej;
2. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.; w tekście również, jako Ustawa o zapewnieniu dostępności.
Powyższe akty prawne zostały oparte o zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
W dniu 16 lutego 2021 r., rząd przyjął do realizacji Strategię na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami 2021–2030, która wyznacza ramy polityki krajowej na rzecz osób z różnorakimi dysfunkcjami w wyżej wymienionym okresie. 
Regulacja prawna w zakresie dostępności powstała, aby poprawić szeroko rozumiane warunki życia osób ze specjalnymi potrzebami, czyli wszystkich, którzy na stałe lub czasowo potrzebują wspomagania w zakresie podstawowego funkcjonowania.
Prawo skupia się na trzech podstawowych obszarach, czyli dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.
Zapewnienie dostępności w zakresie architektonicznym wynika z Art. 6. Ustawy o zapewnieniu dostępności cyt. „Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875)
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;”
Zapis ten nakłada na podmioty obowiązek:
- zainstalowania urządzeń typu windy, rampy, podjazdy, które wspomogą proces przemieszczania się;
- zapewnienia informacji o rozkładzie pomieszczeń za pomocą tyfloplanów;
- zniesienie barier pionowych i poziomych;
- zastosowania w nowych inwestycjach zasad uniwersalnego projektowania;
- uwzględnienia w procedurach ewakuacji potrzeb osób z różnego rodzaju dysfunkcjami;
- dostosowanie procedur wewnętrznych w taki sposób, aby możliwe było wejście do pomieszczeń z psem przewodnikiem i psem asystującym.
Zapewnienie dostępności w zakresie cyfrowym wynika z Art. 6. Ustawy 
o zapewnieniu dostępności, cyt. „Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 
Zapis ten nakłada na podmiot obowiązek dostosowania stron i aplikacji mobilnych do wymogów WCAG 2.1 i obejmuje min.
- nawigację po stronie za pomocą skrótów klawiaturowych;
- możliwość dostosowania strony do indywidualnych potrzeb min. za pomocą zmiany wielkości czcionki, dostosowania kontrastu;
- dostęp do wszystkich treści w tym filmów, zdjęć i dokumentów na stronie za pomocą czytników i aplikacji odczytujących.
Zapewnienie dostępności w zakresie informacyjno-komunikacyjnym wynika 
z Art. 6. Ustawy o zapewnieniu dostępności, cyt. „Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
Zapis ten nakłada na podmiot obowiązek:
- zainstalowania urządzeń wspomagających słyszenie takich jak pętle indukcyjne;
- zapewnienia na wniosek osoby zainteresowanej usługi tłumaczenia na PJM (nie jest tożsame z usługą przewodnicką);
- zamieszczenia na stronie internetowej pliku wideo z nagraną w PJM informacją o zakresie działalności instytucji;
- zamieszczenia w systemie ETR wszystkich istotnych informacji z zakresu działalności instytucji.

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Osoba ze szczególnymi potrzebami to, zgodnie z Ustawą, osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności 
w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach;

- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami;

- rodzice z wózkami dziecięcymi;

- niewidome i słabowidzące;

- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi;

- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu;

- z zaburzeniami psychicznymi;

- z niepełnosprawnością intelektualną;

- cudzoziemcy;

- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem;

- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie);

- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem;

- kobiety w ciąży.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Muzeum Kinematografii w Łodzi mieści się w budynkach przy Placu Zwycięstwa 1 
w Łodzi. Siedziba Muzeum, czyli zabytkowy dom mieszkalny fabrykanta Karola Scheiblera z II połowy XX wieku objęty jest nadzorem i opieką konserwatorską 
i podlega Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, co sprawia, że wiele rozwiązań zwłaszcza z zakresu dostępności architektonicznej jest trudne, 
a czasami niemożliwe do wykonania. Muzeum jest administratorem strony internetowej www.muzeumkinematografii.pl

Działania Muzeum skupiają się na zapewnieniu szeroko rozumianej dostępności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak dokładamy wszelkich starań, aby te działania nie wynikały tylko z przepisów prawa, ale przede wszystkim z postawy zrozumienia i akceptacji różnorodności ludzkich potrzeb przez pracowników instytucji. W obszarze zapewnienia dostępności z chwilą wejścia w życie wzmiankowanych przepisów podjęto następujące działania:

- powołano koordynatora ds. dostępności zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności, Art. 14. 1.; 
- wykonano audyt wewnętrzny diagnozujący obszary przyszłych działań;
- przygotowano plan wdrażania zapisów Ustawy.

Na dzień publikacji planu istnieją ułatwienia i dostosowania dla osób ze specjalnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami w poniższych obszarach.

Dostępność architektoniczna

Wejście jest na poziomie ulicy. Brak stopnia przy drzwiach. Budynek jest wolny od barier architektonicznych poziomych i pionowych dzięki platformie schodowej 
i windzie. Pracownik w kasie udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń 
w Muzeum. W budynku znajdują się trzy toalety częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (odpowiednie przestrzenie i zamontowane urządzenia, brak systemu przywołania). Na stanowisku kasowym jest obniżona lada do obsługi zwiedzających. Pętle indukcyjne są w kasie i sali kinowej.

Dzięki działaniom podjętym w latach 2020-2023:

- stworzono zasady dotyczące przebywania na terenie Muzeum psa asystującego, psa przewodnika;

- wyróżniono początki i końce wszystkich biegów schodowych;

- wyrównano powierzchnię części dziedzińca ułatwiającą poruszanie się osobom na wózku;

- zakupiono podest dla dzieci umożliwiający korzystanie z eksponatu na wystawie;

- zakupiono stoły do działań edukacyjnych z regulacją wysokości dla osób ze szczególnymi potrzebami;

- oznakowano wybrane elementy wyposażenia ekspozycji taśmą odblaskową;

- stworzono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami przed wejściem do Muzeum.

Dostępność cyfrowa

Dostępność cyfrowa jest zapewniana przez Muzeum zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1440). Strona internetowa zarządzana przez Muzeum jest częściowo zgodna z Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Użytkownicy tych stron mają pełny dostęp do materiałów i ich funkcjonalności poprzez: nawigowanie po stronie bez użycia myszki; opisy alternatywne grafik i zdjęć; możliwość powiększania strony, zwiększenia kontrastu; uwzględnienie napisów oraz opisów treści filmów udostępnianych na stronie w odrębnym pliku.  Ponadto na stronie internetowej znajduje się deklaracja dostępności oraz zakładka „Dostępność” z opisem ułatwień i barier znajdujących się w Muzeum.

Dzięki działaniom podjętym w latach 2020-2023:

- wykonano nową stronę internetową;

- przeprowadzono  cyklicznie szkolenia dla pracowników zawierające elementy dostępności cyfrowej prowadzone przez instytucje zewnętrzne;

- zostały wskazane osoby w działach Muzeum, które czuwają nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych do dostępności cyfrowej;

- zapewniono korzystanie z usługi wideotłumaczenia na Polski Język Migowy 
w kasie dla osób odwiedzających Muzeum.

Dostępność informacyjno- komunikacyjna

W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej Muzeum zapewnia dzięki działaniom podjętym w latach 2020-2023:

- informacje o Muzeum i jego działalności w polskim języku migowym (PJM), 
w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) dostępne na stronie Muzeum;

- przedprzewodnik dostępny na stronie Muzeum.

- możliwość skorzystania z aplikacji tłumacza na Polski Język Migowy 
w podstawowym zakresie odnośnie spraw związanych z obsługą ruchu turystycznego;

- możliwość nauki polskiego języka migowego (PJM) przez pracowników Muzeum;

- pętle indukcyjne oznaczone piktogramem dostępne w kasie oraz w sali kinowej zlokalizowanej w budynku Muzeum;

- audioprzewodniki po Muzeum posiadające ścieżkę zwiedzania z elementami audiodeskrypcji;

- system nadajników YourWay dla osób z niepełnosprawnością wzroku (12 sztuk) na zewnątrz i wewnątrz Muzeum;

- możliwość kontaktu z Muzeum za pomocą SMS, MMS;

- możliwość złożenia wniosku ze wskazaniem formy kontaktu oczekiwanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami;

- możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostępności;

- cyklicznie szkolenia z dostępności działań komunikacyjnych oraz z prostego języka prowadzone przez Koordynatora ds. dostępności i firmy zewnętrzne.

Pozostałe działania

Muzeum prowadzi ponadto działania służące zwiększeniu zatrudnienia 
i praktykowania osób z niepełnosprawnościami, w tym:

- prowadzi nabory na wolne stanowiska pracy, stosowane są różnego rodzaju rozwiązania dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Aplikować można elektronicznie, ogłoszenia zawierają informację o warunkach pracy oraz podawane są informacje o dostosowaniu budynku i miejsca pracy;

- zapewnia możliwość wykorzystania formularza rekrutacyjnego w formule elektronicznej, który pozwala na zaznaczenie indywidualnych potrzeb kandydata oraz podanie numeru telefonu w ogłoszeniu bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za rekrutację;

- zapewnia możliwość odbywania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami online;

- umożliwia udział asystenta osoby z niepełnosprawnością, a także tłumacza polskiego języka migowego (PJM) podczas procesu rekrutacyjnego;

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

Pomimo wielu działań zrealizowanych i będących w trakcie realizacji, identyfikuje się potrzeby dalszego rozwijania działań Muzeum w kierunku zwiększania jego dostępności pod względem architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym.

Kierunki działań na lata 2023-2024 zostały ujęte w harmonogramie.

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i osób z zewnątrz, szczególnie zwiedzających i uczestników działań kulturalnych realizowanych przez Muzeum.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez planowane działania w latach 2024 – 2025.

Harmonogram wprowadzania zmian na rzecz poprawy dostępności obejmuje działania w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno- komunikacyjnej i cyfrowej.

Dostępność architektoniczna

| Lp. | Planowane działanie | Osoba odpowiedzialna | Sposób realizacji | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostosowanie w pełni toalet dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zamontowanie systemu przywołującego | Kierownik Działu Administracji | Zlecenie zbadania możliwości, co do rodzaju zastosowanego systemu. Zamontowanie systemu według wybranej opcji | Do 30.06.2024 |
|  | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami informacji na temat rozkładu pomieszczeń w Muzeum. | Kierownik Działu Edukacji i Kultury Filmowej, Kierownik Działu Obsługi Ekspozycji, Kierownik Działu Wystaw | Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami podczas wizyty w Muzeum, powiększenie systemu YourWay o kolejny beacon na wystawie Pałac pełen bajek | Cały okres realizacji planu. |
| 3. | Wykonanie tyfloplanu budynku | Kierownik Działu Administracji, Koordynator ds. dostępności | Zlecenie projektu i wykonanie tyfloplanów z informacjami o rozkładzie pomieszczeń | Do 31.12.2025 |
| 4. | Oznakowanie schodów wewnętrznych | Kierownik Działu Administracji, Koordynator ds. dostępności | Wytypowanie miejsc, w których bez naruszenia przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami można takie oznaczenia wykonać. Wymiana zużytych taśm ostrzegawczych na nowe | Do 30.06.2024 |
| 5. | Dostosowanie windy dla osób z dysfunkcją wzroku | Koordynator ds. dostępności | Zamontowanie nakładki na panel nawigacji w windzie | Do 31.12.2024 |
| 6. | Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami | Kierownik Działu Administracji, Koordynator ds. dostępności | Wystosowanie pisma o wyznaczenie koperty do zamontowanego drogowego znaku pionowego przez ZDiT w Łodzi | Do 31.08.2024 |
| 7 | Zastosowanie ścieżek naprowadzających na ciągach komunikacyjnych na obszarze przylegającym do terenu Muzeum | Kierownik Działu Administracji, Koordynator ds. dostępności | Wystosowanie pisma do Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami UMŁ. Po uzyskaniu poparcia wystąpienie do ZDiT o montaż ścieżek naprowadzających | Do 30.06.2024 |
| 8. | Zapewnienie przeszkolenia większej liczby pracowników do obsługi platform | Kierownik Działu Obsługi Ekspozycji | Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami podczas wizyty w Muzeum. | Cały okres realizacji planu. |
| 9. | Wyrównanie drogi gruntowej na dziedzińcu Muzeum prowadzącej do ogrodu zimowego na potrzeby osób z ograniczeniami ruchowymi | Kierownik Działu Administracji | Zlecenie zbadania możliwości, co do rodzaju zastosowanego podłoża. Wykonanie według wybranej opcji. Doraźne działania wyrównujące podłoże gruntowe | Do 31.12.2025 |

Dostępność cyfrowa

| Lp. | Planowane działanie | Osoba odpowiedzialna | Sposób realizacji | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1440). | Kierownicy działów, Koordynator ds. dostępności | Dalsza aktywność i szkolenia osób wyznaczonych do czuwania nad dostępnością dokumentów elektronicznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. | Cały okres realizacji planu. |
| 2. | Strona internetowa Muzeum. Strona BIP. Dostosowanie dokumentów udostępnianych na stronach Muzeum do wymagań Ustawa o dostępności cyfrowej | Kierownik Działu Promocji, pracownicy uprawnieni do aktualizacji treści strony, Koordynator ds. dostępności | Ciągłe monitorowanie pojawiających się na stronach dokumentów pod względem możliwości ich odczytywania za pomocą czytników i programów komputerowych oraz aplikacji mobilnych. | Cały okres realizacji planu |

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

| Lp. | Planowane działanie | Osoba odpowiedzialna | Sposób realizacji | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się po instytucji. | Kierownik Działu Edukacji i Kultury Filmowej, Kierownik Działu Obsługi Ekspozycji | Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami podczas wizyty w Muzeum. | Cały okres realizacji planu. |
| 2. | Zapewnienie tłumaczeń PJM | Koordynator ds. dostępności, Kierownik Działu Obsługi Ekspozycji, informatyk, Kierownik Działu Kina i Wydarzeń | Ciągłość funkcjonowania tłumacza PJM online dostępnego w kasie Muzeum. Informowanie nowych pracowników recepcji o istnieniu tego rodzaju rozwiązania. Zapewnienie możliwości tłumaczenia PJM na spotkaniach, w ramach tworzonych multimediów oraz możliwość tłumaczenia wybranych tekstów | Cały okres realizacji planu. |
| 3. | Wszystkie wystawy. Dostosowanie wystaw czasowych i wystawy stałej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności, Kierownik Działu Wystaw | W miarę możliwości przeprowadzać takie działania, aby każda wystawa była dostępna dla osób z dysfunkcją słuchu, wzroku i dysfunkcjami intelektualnymi na różnych poziomach | Cały okres realizacji planu. |
| 4. | Wszystkie pomieszczenia. Opisanie w alfabecie Braille’a dostępnych pomieszczeń, urządzeń, gablot itp | Koordynator ds. dostępności, Kierownik Działu Wystaw, Kierownik Działu Administracji | Wytypowanie miejsc, w których bez naruszenia przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami można takie oznaczenia wykonać | Do 31.12.2025 |

Inne działania

Niezależnie od regulacji prawnych Muzeum Kinematografii w Łodzi będzie we wskazanym okresie czasu podejmowało działania, które nie są obecnie wymagane, ale mieszczą się w zakresie tzw. dobrych praktyk. Chodzi tu przede wszystkim o podnoszenie świadomości pracowników Muzeum odnośnie funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami i możliwości ich wsparcia. Będą to szkolenia, prelekcje, udział w konferencjach. Sukcesywnie będzie również rozszerzana i uzupełniana oferta edukacyjna instytucji.

## Monitoring realizacji

Koordynator do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Odpowiedzialni za realizację poszczególnych pozycji planu są kierownicy komórek, w których zakresie merytorycznym leżą podejmowane działania. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia. Sprawozdanie powinno zawierać informacje 
o zrealizowanych działaniach. Dodatkowo może zawierać wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.
Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub 
z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.

Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go 
w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Wszelkie informacje o działalności Muzeum w tym również z zakresu wdrażania dostępności znajdują się pod adresem www.muzeumkinematografii.pl

Osoba przygotowująca plan: Magdalena Pelska, Koordynator ds. dostępności Muzeum Kinematografii w Łodzi

Osoba zatwierdzająca plan: Marzena Bomanowska, Dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi